**Приложение А  
Календарный план выполнения курсового проекта**

Исполнитель: студент группы 21-КБ-ПР1 **Соловьев Д.В.**

Тема проекта: Разработка и проектирование приложения для создания и подбора образа одежды.

Команда: Кочнев К.В./Соловьев Д.В. (Менеджер Кочнев К.В.)

Руководитель: ст. преп. каф. ИСП Волик А.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок** | | **Этап (содержание работ)** | **Отчётность** | **Выполнил (дата, подпись)** | **Принял (дата, подпись)** | **Штраф** |
| **нед.** | **период** |
| 1 | 2 | 13.02 - 19.02 | Разработка календарного плана выполнения курсового проекта | Календарный план |  |  |  |
| 2 | 3 | 20.02 - 26.02 | Выбор темы курсового проекта | Лист задания на КП |  |  |  |
| 3 | 4 | 27.02 - 05.03 | Постановка задачи (детальная проработка будущей функциональности и требований к системе) с указанием участников и распределения ответственности в команде | Отчет (1-2 листа) |  |  |  |
| 4 | 5 | 06.03-12.03 | Сбор материалов по теме курсового проекта | Выборка из теоретического материала (1-3 листа) с указанием источников |  |  |  |
| 5 | 6 | 13.03-19.03 | Детальный анализ предметной области на основе собранного материала | Отчет (1-2 листа) |  |  |  |
| 6 | 7 | 20.03-26.03 | Проектирование архитектуры приложения, алгоритмов, методов решения и средств разработки | Отчет со схемой и описанием архитектуры системы и описанием алгоритмов (2-3 листа со схемами) |  |  |  |
| 7 | 8 | 27.03-02.04 | Создание прототипа системы | Работающий прототип приложения |  |  |  |
| 8 | 9 | 03.04-09.04 | **[Аттестационная неделя]**  Первая итерация разрабатываемой системы. Уточнение архитектуры и функциональности | Приложение с наработками основной функциональности + Покрытие тестами окончательно определённой готовой функциональности |  |  |  |
| 9 | 10 | 10.04-16.04 | Вторая итерация разрабатываемой системы. Доработка архитектуры приложения и функциональности | Приложение с готовой основной функциональностью + Покрытие тестами основной готовой функциональности |  |  |  |
| 10 | 11 | 17.04-23.04 | Третья итерация разрабатываемой системы. Доработка композиции и улучшение качества кода | Приложение с полностью готовой функциональностью + Покрытие тестами готовой функциональности |  |  |  |
| 11 | 12-13 | 24.04-07.05 | Финальная версия системы | Проект с автоматизированными модульными тестами + Наборы тестовых данных для ПЗ (ручное тестирование) |  |  |  |
| 12 | 14 | 08.05-14.05 | Подготовка пояснительной записки и проверка на плагиат | Пояснительная записка |  |  |  |
| 13 | 16-17 | 15.05-28.05 | Защита курсового проекта | Пояснительная записка + Программный проект с тестами |  |  |  |
| 14 | 18 | 29.05-04.06 |  |  |  |  |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, подпись) (дата, подпись)